**望花区政府三季度政府工作报告完成情况**

一、全力促进项目提质增效，构筑经济增长新引擎

2016年，我区共实施重点建设项目55个，总投资146.75亿元；其中，新建项目32个，总投资38.03亿元，当年计划投资11.95亿元；续建项目23个，总投资108.72亿元，当年计划投资27.17亿元，目前已开（复）工41个，开工率为74.5%，完成投资19.4亿元，占年计划的34%，其中建设项目完成16.4亿元，房地产项目完成3亿元。预计全年完成23亿元，占年计划的40%。目前中机煤矸石电厂项目设备已安装完毕正在调试，一号机组在月底、二号机组在11月末并网发电；望花区中心医院项目已改造完成进入试运营阶段；刘演线道路工程已完成主体工程月底通车。新能源汽车项目资质获得批复、公告获得通过，样车已经生产订单已签1200台。东北亚钢铁网大宗商品现货交易平台项目交易平台实现交易额57亿元，采购平台实现交易额105亿元，物流平台注册车辆5300余台。抚工工具二期改造前期手续已通过，正在启动建设。

二、加快城市基础建设步伐，进一步深化产业格局

加强城市基础建设。积极筹措资金，推进区管道路维修改造及社区环境改造。稳步推进城市更新改造。做好房地产续建项目。马架子集军屯房屋征收项目1440户，目前已经签订协议683户，拆迁验收670户。工农地区房屋征收项目856户，目前已经签订协议1392户，拆迁验收100户，两处棚改拉动房地产存量房销售2.8万平方米。目前我们将进一步加大工作力度，做好马架子集军屯签订协议及拆迁验收的收尾工作和工农地区无照户居民协议签订拆迁验收等工作。

三、持续改善城乡环境，进一步打造生态宜居城区

制定了城市环境综合整治方案，实施青草计划，绿化覆盖6万余平方米；实施照明计划，安装楼体照明灯2854盏；实施平坦计划，修整21条区管道路和10个居民社区破损路面。安装小区休闲桌椅464套。实施暖房子工程50万平方米。开展市场专项整治和拆违治乱工作，为百姓打造了整洁舒适的生活环境。

四、切实改善民生福祉，进一步发展各项社会事业

促进义务教育均衡发展，完成教师交流50人，其中骨干教师9人。积极开展惠民流动服务活动，广泛开展第三届群众文化艺术节，举办夏季广场文化系列演出活动。城乡低保、基本公共卫生服务经费财政补助、农村居民基本医疗保险和大病保险筹资水平全部提标。国家基本药物制度考核全面实施。养老保险审计整改到位。

 望花区人民政府办公室

 2016年10月20日